# Carta Gantt - Proyecto La Despensa

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del sistema | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la base de datos |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de usuarios |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de productos |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de pedidos |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del carrito |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de perfiles y roles |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Corrección de incidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Optimización del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Entrega del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

## Hitos del proyecto

Finalización del análisis (S2)

Diseño de la base de datos aprobado (S3)

Módulo de usuarios completado (S5)

Módulo de productos completado (S6)

Módulo de pedidos completado (S8)

Integración del sistema (S10)

Pruebas completadas (S13)

Documentación terminada (S14)

Proyecto finalizado (S16)